Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | PAO |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | WellQ APP Exámenes Médicos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) |  |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto WellQ APP Exámenes Médicos surge a partir de una problemática presente en el contexto de las plataformas digitales de atención clínica: la gestión fragmentada de exámenes y documentos médicos de los pacientes. En una clínica de rehabilitación o fisioterapia, resultados de laboratorio, informes médicos, documentos de imagenología y derivaciones pueden recibirse por distintos medios, como correo electrónico, documentos impresos o archivos almacenados de forma independiente. Esta dispersión dificulta que los profesionales dispongan de una visión ordenada y centralizada del historial documental del paciente, además de generar riesgos asociados al acceso indebido, pérdida de trazabilidad, duplicación de información y dificultad para localizar documentos relevantes. Escogimos este tema porque nos permite abordar una necesidad concreta mediante una solución informática integral y, al mismo tiempo, aplicar conocimientos propios de nuestra formación en Ingeniería en Informática. La problemática es especialmente relevante para nuestro campo laboral, ya que su solución requiere trabajar en distintas áreas del desarrollo de software, como levantamiento de requisitos, arquitectura, desarrollo frontend y backend, aplicaciones móviles, bases de datos, seguridad, pruebas y despliegue. Estas áreas se encuentran directamente relacionadas con el campo laboral definido para la carrera, el cual considera funciones en ingeniería de requisitos, calidad de software, bases de datos, desarrollo Front End, Back End y Full Stack, además de gestión de proyectos. El proyecto se sitúa en el contexto de una plataforma de salud digital orientada a clínicas de rehabilitación, tomando como referencia el escenario planteado originalmente para WellQ. Los principales usuarios serán pacientes, profesionales clínicos y personal administrativo perteneciente a una o más clínicas. La situación impacta principalmente a profesionales que necesitan consultar antecedentes médicos de forma rápida y ordenada, a pacientes que requieren acceder a sus propios exámenes y a personal administrativo encargado de mantener la información organizada. También impacta a las clínicas, ya que una gestión documental inadecuada puede dificultar la continuidad de la atención y la trazabilidad de los antecedentes del paciente. El aporte de valor de WellQ APP Exámenes Médicos consiste en proponer una plataforma que centralice la gestión de exámenes médicos y facilite su consulta tanto a pacientes como a profesionales, manteniendo control sobre los accesos y las operaciones realizadas. La solución permitirá que distintas clínicas utilicen una misma plataforma manteniendo separación lógica entre sus datos, mientras que los pacientes podrán consultar y cargar sus propios documentos mediante una aplicación móvil Android. Desde el punto de vista profesional, consideramos que el proyecto representa un caso de transformación digital en el que un proceso disperso se convierte en un flujo sistematizado mediante software. Esto se relaciona directamente con competencias del perfil de egreso como ofrecer propuestas de solución informática según los requerimientos de una organización, desarrollar soluciones de software, construir modelos de datos e implementar soluciones sistémicas integrales. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con el proyecto WellQ APP Exámenes Médicos esperamos diseñar y desarrollar una plataforma web y móvil para la gestión segura, centralizada y trazable de exámenes médicos asociados a pacientes de distintas clínicas de rehabilitación. Nuestra propuesta estará compuesta por una aplicación web destinada principalmente a profesionales clínicos y administradores, una aplicación móvil Android orientada a pacientes, una API backend centralizada, una base de datos relacional y un sistema de almacenamiento de documentos. A través de la aplicación web, los profesionales y administradores podrán gestionar pacientes, consultar sus antecedentes documentales, cargar exámenes, visualizar su historial mediante una línea de tiempo, descargar archivos, mantener versiones de un mismo documento y revisar registros de auditoría. Por su parte, la aplicación Android permitirá a los consultar sus propios exámenes y cargar nuevos documentos desde su dispositivo. Utilizaremos una arquitectura multitenant, de modo que una misma plataforma pueda ser utilizada por distintas clínicas manteniendo separación lógica entre sus datos. Además, incorporaremos un sistema de autorización basado en roles para diferenciar las funcionalidades disponibles para administradores, profesionales clínicos y pacientes. La solución se desarrollará mediante una arquitectura de monolito modular. La aplicación web utilizará React y TypeScript, la aplicación Android se desarrollará con React Native y TypeScript, y el backend se implementará con Node.js, NestJS y TypeScript. Utilizaremos PostgreSQL como base de datos central, SQLite como almacenamiento local de apoyo en la aplicación móvil y un servicio compatible con S3 para almacenar los archivos. También utilizaremos Docker para el entorno de desarrollo, GitHub para control de versiones, gestión de tareas e integración continua, y Railway para el despliegue de los principales servicios. De esta forma, buscamos transformar un proceso documental fragmentado en una solución digital centralizada, segura, organizada y auditable. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Consideramos que WellQ APP Exámenes Médicos se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática ya que contempla el análisis, diseño, desarrollo, implementación y despliegue de una solución informática, aspectos que forman parte explícita del perfil profesional de la carrera. Durante el proyecto aplicaremos competencias asociadas al levantamiento de requerimientos, desarrollo de software, modelamiento de datos, diseño arquitectónico, seguridad, pruebas y gestión del proyecto. Estas competencias son necesarias para construir una solución web y móvil capaz de gestionar exámenes médicos de forma centralizada, segura y trazable. |
| Relación con los intereses profesionales |  |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el desarrollo de WellQ APP Exámenes Médicos es factible dentro del período académico disponible, ya que hemos definido un alcance acotado y priorizado para ser ejecutado en 9 semanas de desarrollo por un equipo de cuatro integrantes. El proyecto se enfocará en un producto mínimo viable compuesto por una aplicación web, una aplicación móvil Android, una API backend, una base de datos relacional y un sistema de almacenamiento de documentos. Para reducir la complejidad, dejamos fuera funcionalidades como aplicación iOS, integración con la plataforma WellQ real, wearables, inteligencia artificial clínica e integración con sistemas hospitalarios. En cuanto a materiales y recursos, utilizaremos principalmente tecnologías gratuitas u open source, como React, React Native, NestJS, PostgreSQL, SQLite, Docker y GitHub. Para el despliegue contamos con una licencia Hobby de Railway disponible dentro del equipo, lo que facilita disponer de un entorno accesible para pruebas y demostraciones sin requerir infraestructura propia. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la disponibilidad de documentación técnica, el uso de tecnologías ampliamente utilizadas, la posibilidad de reutilizar un mismo lenguaje —TypeScript— en gran parte de la solución y el apoyo de herramientas de inteligencia artificial para acelerar tareas de programación, documentación y pruebas. Como principales dificultades identificamos la diferencia en los niveles de experiencia técnica de los integrantes, la ausencia de reuniones con la empresa que originó el proyecto y la limitación de no disponer de un equipo macOS para desarrollar y validar una aplicación iOS. Para reducir estos riesgos definiremos claramente la arquitectura y el backlog desde el inicio, utilizaremos revisión de código entre integrantes, priorizaremos un MVP funcional antes de incorporar mejoras y enfocaremos el desarrollo móvil únicamente en Android. Por estas razones, estimamos que el proyecto puede desarrollarse satisfactoriamente dentro del plazo establecido, siempre que se mantenga el alcance definido y se prioricen las funcionalidades esenciales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web y móvil para gestionar de forma segura, centralizada y trazable los exámenes médicos de pacientes pertenecientes a distintas clínicas de rehabilitación. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una arquitectura de software que permita integrar una aplicación web, una aplicación móvil Android, una API backend, bases de datos y almacenamiento de documentos. - Implementar mecanismos de autenticación, autorización por roles y aislamiento multitenant para proteger la información de cada clínica y sus pacientes. - Desarrollar una aplicación web que permita administrar pacientes, cargar, consultar, descargar y versionar exámenes médicos. - Desarrollar una aplicación móvil Android que permita a los pacientes consultar y cargar sus propios documentos médicos. - Construir un modelo de datos central en PostgreSQL y un modelo local en SQLite para soportar la persistencia y sincronización de información. - Implementar mecanismos de auditoría y trazabilidad sobre las principales operaciones realizadas con los documentos. - Aplicar pruebas de software e integración continua para verificar el correcto funcionamiento, seguridad y calidad de la solución. - Desplegar una versión funcional del sistema en un entorno accesible para su validación y demostración. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar WellQ APP Exámenes Médicos utilizaremos una metodología ágil basada en Scrum adaptado, organizada en iteraciones semanales durante las nueve semanas disponibles. El trabajo comenzará con la definición del alcance, requisitos, arquitectura, modelo de datos y Product Backlog. Posteriormente, el desarrollo se realizará de manera incremental, priorizando primero las funcionalidades críticas necesarias para obtener un producto mínimo viable y dejando las funcionalidades secundarias para etapas posteriores. Cada semana considerará actividades de planificación, desarrollo, integración, revisión y pruebas. Las tareas serán gestionadas mediante GitHub Projects, utilizando historias de usuario, prioridades, responsables y criterios de aceptación. El código será administrado mediante Git y GitHub, trabajando con ramas de desarrollo y Pull Requests para facilitar la revisión antes de integrar cambios. La planificación buscará disponer de un MVP funcional aproximadamente a mitad del período de desarrollo, permitiendo utilizar las semanas posteriores para incorporar versionamiento, auditoría, mejoras de seguridad, pruebas, corrección de errores, documentación y preparación de la entrega final. El trabajo será distribuido entre los cuatro integrantes considerando sus conocimientos y experiencia, pero todos participaremos activamente en tareas de programación. Inicialmente se establecerán las siguientes responsabilidades principales: Integrante; Responsabilidad principal. Integrante 1; Arquitectura, backend, seguridad, multitenancy, almacenamiento y CI/CD. Integrante 2; Aplicación web, interfaces de usuario, gestión de pacientes y exámenes. Integrante 3; Aplicación móvil Android, SQLite, consumo de API y sincronización. Integrante 4; Funcionalidades administrativas, auditoría, pruebas y datos iniciales. Estas responsabilidades no serán exclusivas. Cada integrante deberá participar también en otras áreas mediante desarrollo de funcionalidades, revisión de código, pruebas y documentación, con el objetivo de compartir conocimiento y evitar que el proyecto dependa completamente de una sola persona. Para asegurar la calidad del trabajo aplicaremos revisión mediante Pull Requests y validaciones periódicas del sistema desplegado. Finalmente, durante la última etapa del proyecto realizaremos una fase de estabilización en la que se evitará incorporar nuevas funcionalidades y nos concentraremos en corregir errores, completar pruebas, generar evidencias, actualizar la documentación y preparar la presentación final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando los procesos y requerimientos de la organización. | Definición de alcance y requisitos | Identificar la problemática, usuarios, alcance, restricciones y requisitos funcionales y no funcionales de WellQ APP Exámenes Médicos. | Documentación del proyecto, GitHub, herramientas colaborativas | Semana 1 | Equipo completo | Actividad inicial y base para el backlog. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. | Diseño de arquitectura | Diseñar la interacción entre aplicación web, aplicación Android, API backend, PostgreSQL, SQLite y almacenamiento de archivos. | Draw.io/Lucidchart, documentación técnica, GitHub | Semana 1 | Christopher Georgi + equipo | Arquitectura monolítica modular. |
| Construir modelos de datos para soportar requerimientos de la organización. | Diseño de bases de datos | Definir el modelo entidad-relación de PostgreSQL y el modelo local SQLite para la aplicación móvil. | PostgreSQL, Prisma, SQLite, herramienta ER | Semana 1–2 | Christopher Georgi + Astrid Coy | PostgreSQL será la fuente principal de información. |
| Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos. | Configuración de entorno e infraestructura | Configurar monorepo, Docker, PostgreSQL, almacenamiento compatible con S3, variables de entorno y ambientes de desarrollo. | GitHub, Docker, PostgreSQL, MinIO | Semana 1 | Christopher Georgi | Todos los integrantes deben poder ejecutar el proyecto localmente. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo. | Implementación de autenticación y autorización | Desarrollar inicio de sesión, JWT, roles y control de acceso según perfil de usuario. | NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Prisma | Semana 2 | Christopher Georgi + Génesis Cortéz | Funcionalidad crítica para el sistema. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar el software construido. | Implementación de aislamiento multitenant | Asegurar que los usuarios solo puedan consultar información correspondiente a su clínica y permisos asignados. | NestJS, Prisma, PostgreSQL, Jest | Semana 2 | Christopher Georgi | Se deben incluir pruebas de acceso entre clínicas. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad utilizando buenas prácticas. | Gestión de pacientes | Implementar creación, consulta, actualización y visualización de pacientes desde API y aplicación web. | NestJS, React, TypeScript, PostgreSQL | Semana 3 | Andrés Guarumo + Génesis Cortéz | Incluye frontend y backend. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad utilizando buenas prácticas. | Gestión de exámenes médicos | Implementar registro de exámenes, metadatos, clasificación, listado y detalle. | NestJS, React, PostgreSQL | Semana 4 | Christopher Georgi + Andrés Guarumo | Parte central del MVP. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos. | Carga y almacenamiento de documentos | Permitir carga de PDF, JPEG y PNG, validar archivos y almacenarlos mediante servicio compatible con S3. | NestJS, MinIO/S3, React | Semana 4 | Christopher Georgi + Andrés Guarumo | Tamaño máximo definido en 10 MB. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas. | Validación e integridad documental | Validar MIME, tamaño, permisos de acceso y generar checksum SHA-256 para los archivos. | NestJS, librerías criptográficas, Jest | Semana 4 | Christopher Georgi | Refuerza la integridad y seguridad de los documentos. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Desarrollo de aplicación Android | Implementar autenticación, consulta de exámenes, detalle, carga y descarga desde Android. | React Native, Expo, TypeScript | Semana 3–5 | Astrid Coy | iOS queda fuera del alcance. |
| Construir modelos de datos y programar rutinas para manipular información. | Persistencia local y sincronización móvil | Utilizar SQLite para almacenar metadatos y sincronizar información con el backend. | React Native, Expo SQLite, API REST | Semana 5 | Astrid Coy + Christopher Georgi | La sincronización offline se limitará al alcance del MVP. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales. | Línea de tiempo del paciente | Mostrar cronológicamente los documentos médicos asociados a cada paciente, incorporando filtros básicos. | React, TanStack Query, NestJS | Semana 4–6 | Andrés Guarumo | Función principal para la consulta clínica. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Versionamiento de documentos | Permitir cargar nuevas versiones de un examen manteniendo disponibles las versiones anteriores. | NestJS, PostgreSQL, S3/MinIO, React | Semana 6 | Christopher Georgi + Andrés Guarumo | No se sobrescriben archivos existentes. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales. | Borrado lógico | Permitir retirar exámenes de la operación normal sin destruir inmediatamente la información ni su trazabilidad. | NestJS, Prisma, PostgreSQL | Semana 6 | Génesis Cortéz | Mantiene historial y trazabilidad. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas y asegurar el software. | Auditoría de operaciones | Registrar accesos, visualizaciones, descargas, cargas, versionamiento y eliminación de documentos. | NestJS, PostgreSQL, React | Semana 7 | Génesis Cortéz + Christopher Georgi | Incluye panel de consulta de auditoría. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas. | Pruebas unitarias e integración | Crear pruebas para autenticación, multitenancy, pacientes, exámenes, almacenamiento y permisos. | Jest, Supertest, GitHub Actions | Semanas 2–8 | Equipo completo | Las pruebas se desarrollan junto con cada módulo. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. | Pruebas E2E del flujo principal | Validar el flujo completo: login, paciente, carga de examen, almacenamiento, consulta web y descarga. | Playwright, Jest, Supertest | Semana 8 | Génesis Cortéz + equipo | Flujo crítico previo a la entrega. |
| Administrar ambientes y servicios de aplicaciones. | Integración y despliegue continuo | Configurar GitHub Actions y despliegue automatizado de API, web y PostgreSQL. | GitHub Actions, Railway, Docker | Semanas 1–8 | Christopher Georgi | Se mantiene durante todo el desarrollo. |
| Gestionar proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Gestión del Product Backlog y seguimiento | Organizar historias, prioridades, responsables y avance semanal mediante GitHub Projects. | GitHub Projects, GitHub Issues | Semanas 1–9 | Equipo completo | Revisión semanal del backlog. |
| Comunicar información técnica en distintos contextos. | Documentación técnica y de usuario | Elaborar arquitectura, ERD, README, documentación de API, manual de usuario y manual de despliegue. | Markdown, Swagger/OpenAPI, GitHub | Semanas 1–9 | Equipo completo | Se actualiza durante todo el proyecto. |
| Gestionar proyectos informáticos. | Estabilización y entrega final | Corregir errores, completar documentación, generar datos demo, respaldos y preparar la presentación final. | GitHub, Railway, PostgreSQL, documentación | Semana 9 | Equipo completo | Feature freeze: no incorporar nuevas funcionalidades. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Sprint | Entrega del sprint (objetivo) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fundamentos: alcance, requisitos, arquitectura, modelo PostgreSQL, monorepo, Docker, CI base y GitHub Project | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 | Seguridad base: usuarios, login, refresh token, RBAC, contexto multitenant, pruebas cross-tenant y entorno Railway |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  | H1 Fundamentos y seguridad base |
| Sprint 3 | Pacientes y base móvil: API y web de pacientes, proyecto React Native/Expo, login Android, tests en CI |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 | Exámenes y documentos: API de exámenes, StorageService S3/MinIO, carga multipart, validaciones y SHA-256, web de carga/descarga/visor, endpoint timeline |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 | MVP operativo: timeline web, Android (listar, detalle, subir, descargar), caché SQLite, entorno de producción académico, Swagger |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  | H2 MVP operativo |
| Sprint 6 | Reglas de negocio: versionamiento de exámenes, borrado lógico, filtros del timeline, cargas pendientes offline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  | H3 Trazabilidad y reglas |
| Sprint 7 | Trazabilidad: servicio de auditoría, eventos auditados, API y panel web de auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |
| Sprint 8 | Calidad: pruebas E2E, revisión funcional completa, datos demo, documentación de arquitectura/API/despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  | H4 Congelamiento de código y validación |
| Sprint 9 | Cierre: bugs críticos, backup/restauración, APK final, release, evidencias, manuales y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | H5 Entrega final (por confirmar) |
| Continuo | Planificación semanal, revisión semanal y refinamiento del backlog (PB-098 a PB-100) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |  |
|  | Total planificado en sprints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.